PROPUESTA TÉCNICA Y DE COSTOS

Boda Studio

Infraestructura, costos y riesgos del lanzamiento

| Para | Socio / socia del proyecto |
| --- | --- |
| De | Equipo técnico |
| Asunto | Dónde vive el sistema, cuánto cuesta y qué riesgos asumimos |
| Alcance | Decisión de infraestructura antes de la primera boda real |

# Resumen ejecutivo

El sistema está terminado y probado de punta a punta: invitación web personalizada, envío masivo por WhatsApp y panel de confirmaciones.

Encontramos un error grave que hacía inútil cada campaña: los mensajes salían con un enlace que solo funcionaba en la computadora de la organizadora. Ya está corregido y bloqueado: el sistema no permite un envío real con un enlace roto.

Para publicarlo hace falta una dirección de internet de verdad: ya está resuelta la parte técnica y el paso a paso; falta decidir el nombre.

Costo de infraestructura: 0 USD por mes. El único gasto real es el dominio (≈1–2 USD el primer año, o gratis con un subdominio) y un chip de WhatsApp (3–8 USD, una sola vez).

El riesgo principal no es técnico, es de WhatsApp: el envío no usa el canal oficial de Meta y el número puede ser bloqueado. Está mitigado y documentado, con plan de contingencia.

# 1. Qué hace el sistema

Reemplaza las dos tareas que hoy se hacen a mano: la tarjeta PDF y el reenvío de WhatsApp uno por uno.

La organizadora importa el Excel de invitados → el sistema crea un enlace único por invitado → envía el mensaje personalizado ("Hola Ana, válido para 2 personas") → el invitado abre su invitación y confirma en línea → el panel muestra confirmados, pases y restricciones

Lo que diferencia al producto de mandar un PDF: cada invitado recibe su propio enlace, así que el panel sabe quién abrió, quién confirmó y cuántos pases usa cada uno. Un PDF no dice nada de eso.

# 2. El problema que encontramos y cómo quedó resuelto

Qué pasaba. El enlace que va dentro de cada mensaje se armaba con una configuración que tenía un valor de prueba: localhost. Ese texto significa "esta misma computadora". En el teléfono del invitado, "esta misma computadora" es su propio teléfono: tocaba el enlace y no abría nada.

Lo peligroso es que el sistema no fallaba: los 200 mensajes se enviaban perfecto. El error se descubría cuando ya no tenía arreglo, con el número usado para mandar enlaces muertos y ningún invitado confirmado.

Qué hicimos. Tres capas, para que no pueda repetirse:

El sistema ahora distingue una dirección pública de una que solo existe en una red interna (localhost, IP de la casa, dominios de prueba, túneles temporales).

Bloquea el envío real si el enlace no es público: la campaña queda en pausa con el motivo escrito, sin gastar un solo mensaje. El modo de prueba (que muestra los textos sin enviar) sigue funcionando siempre.

Avisa antes de que pase: al arrancar, en el chequeo de estado y con un cartel rojo en el panel de la organizadora.

Además se agregaron 15 pruebas automáticas sobre esa regla, para que un cambio futuro no la rompa sin que nos enteremos.

# 3. Opciones y costos

Precios de lista de los proveedores. La columna "costo" es mensual y recurrente, salvo donde se aclara lo contrario.

| Opción | Qué implica | Costo | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| A · Todo gratis Oracle Cloud + DuckDNS | El enlace queda tu-boda.duckdns.org | 0 USD | Sirve, pero el nombre no da confianza y no se puede mover de proveedor sin cambiar todos los enlaces |
| B · Gratis + dominio propio | Lo mismo que A, con un dominio comprado | 0 USD/mes + ≈1–2 USD el primer año (≈10–15 USD/año después) | Mejor relación costo/beneficio: parece un producto profesional y el enlace es para siempre |
| C · Servidor gestionado (VPS 2 GB o similar) | Se paga por comodidad: menos pasos, soporte | ≈5–8 USD/mes + dominio | Solo si preferimos no administrar nada |
| D · Planes gratuitos de otras plataformas | Render, Railway, Vercel, Fly, Koyeb | 0 a 5 USD | No sirven para esto: el envío por WhatsApp necesita un proceso siempre encendido y un disco que no se borre. Esos planes duermen el proceso o borran el disco |

Lo que cuesta cada boda, en la práctica. Con la opción B el único gasto recurrente es el dominio. Si cuesta 12 USD al año y se usa para 10 bodas, son 1,2 USD por boda, contra las horas de trabajo manual que hoy insume mandar 200 mensajes uno por uno y perseguir confirmaciones.

# 4. Recomendación

Opción B: servidor gratuito de Oracle Cloud + dominio propio.

Coste casi nulo: 0 USD/mes de infraestructura; el dominio es el gasto más chico del proyecto y el que más se nota de cara al cliente.

Cumple los tres requisitos que ninguna plataforma gratuita cumple a la vez: proceso siempre activo, disco persistente (ahí vive la sesión de WhatsApp) y HTTPS.

Un solo servidor: la web, la API y la base de datos en la misma máquina, un dominio único y certificado automático. Menos piezas, menos cosas que se rompen.

Se puede revertir: si mañana crece, el mismo paquete se muda a un servidor pago de 5 USD sin cambiar una línea de código.

La alternativa honesta: si no queremos administrar un servidor, la opción C resuelve lo mismo por 5–8 USD/mes. No hay una tercera vía gratuita que funcione con WhatsApp hoy.

# 5. Estado actual del producto

| Pieza | Estado |
| --- | --- |
| Invitaciones web personalizadas (un token por invitado) | Terminado y probado |
| Importación de invitados (Excel/CSV, alias, teléfonos) | Terminado y probado |
| Panel de confirmaciones (pases, restricciones, grupos) | Terminado y probado |
| Enlaces públicos y bloqueo de envíos con enlace roto | Terminado y probado (nuevo) |
| Envío masivo por WhatsApp con cola, pausas y reanudación | Terminado; falta la prueba con el número real |
| Prueba en celular real del diseño de la invitación | Pendiente (requiere un dispositivo) |

Las dos cosas pendientes no son desarrollo: son verificación con hardware real. Se resuelven en una tarde, con el chip en la mano.

# 6. Riesgos y cómo los manejamos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Bloqueo del número de WhatsApp (no usa el canal oficial de Meta) | Alto: sin número no hay campaña | Chip dedicado (nunca el personal), calentar el número unos días, retardos de 6–14 s, tope de 250 por día, mensajes personalizados, modo de prueba previo y plan de contingencia: chip nuevo + reanudar |
| Pérdida de la sesión de WhatsApp | Medio: hay que escanear un QR otra vez | La sesión vive en un volumen persistente; se verifica con un reinicio de prueba antes de la primera campaña |
| Enlaces rotos por mala configuración | Alto | Resuelto: bloqueo automático del envío y aviso en el panel |
| Datos personales de invitados (Ley 6534/2020) | Medio: obligación legal | Datos aislados por organizadora, borrado por invitado y borrado al finalizar el evento; no se comparten con terceros |
| Dependencia de un servidor gratuito | Bajo/Medio | El stack es estándar (Docker): mudarse a un servidor de 5 USD es cuestión de horas |
| Caída del servidor durante una campaña | Bajo | Cada mensaje se guarda antes y después de enviarse: al reanudar no se repite ni se pierde ninguno |

# 7. Decisiones que necesitamos tomar

¿Usamos el subdominio gratuito o compramos dominio? (recomendamos comprar; si es para una clienta puntual, el nombre puede ser el de la boda)

¿Compramos ya el chip dedicado de WhatsApp? Sin eso no se puede probar el envío real.

¿Quién opera el panel: la organizadora sola o con soporte nuestro?

¿Cuánto tiempo guardamos la lista de invitados después de la boda y quién la borra?

¿Cuánto le cobramos al cliente final por boda? (el costo técnico por boda es ≈1 USD)

# 8. Próximos pasos y tiempos

| Cuándo | Qué | Quién |
| --- | --- | --- |
| Día 1 (1–2 h) | Crear la cuenta de Oracle, la VM gratuita y el dominio; publicar con HTTPS siguiendo el paso a paso | Nosotros (desde el navegador) |
| Día 1 | Verificar que un enlace de invitado abre desde un celular con datos móviles | Nosotros |
| Día 2 | Comprar y calentar el chip dedicado; conectar WhatsApp y hacer la prueba a un número propio | Organizadora + nosotros |
| Día 3 | Campaña en modo de prueba con la lista real; revisar textos y enlaces | Organizadora |
| Día 4 | Primera tanda real (20–30 invitados); revisar entregas y confirmaciones | Organizadora |
| Semana 2 | Campaña completa del resto de la lista | Organizadora |

# Anexo · De dónde salen los precios y los límites

Contrastado en 2026 contra las páginas oficiales de cada proveedor:

Oracle Cloud Always Free:  hasta 2 OCPU / 12 GB de RAM (ARM) o dos máquinas micro AMD, 200 GB de disco, 10 TB de salida por mes, gratis mientras la cuenta exista en la región principal. Tarjeta solo para verificar identidad.

Cloudflare Pages:  plan gratuito con ancho de banda estático ilimitado y uso comercial permitido. Es la pieza que usaríamos si la web va aparte del servidor.

Vercel Hobby:  gratuito pero solo para uso personal no comercial; un producto como este requeriría Pro (20 USD/mes).

Render:  el plan gratuito duerme el servicio a los 15 minutos de inactividad, no tiene disco persistente y su base gratuita vence a los 30 días: incompatible con la sesión de WhatsApp.

Railway:  5 USD de crédito de prueba por 30 días y luego 1 USD/mes de crédito; un servicio siempre activo ronda los 5 USD/mes.

Koyeb y Fly.io:  Koyeb cerró su plan gratuito a cuentas nuevas en febrero de 2026 y Fly.io en octubre de 2024.

DuckDNS:  subdominio gratuito.

El detalle técnico completo, con los descartes y el paso a paso de publicación, está en el repositorio del proyecto (docs/10-url-publica.md y docs/11-despliegue-desde-el-navegador.md).